Intelligence and Telecom Technologies de México

Plan de Cumplimiento LFT 2026–2027

Asistencia Geo — Matriz R1–R10 y Fases F1–F7

────────────────────────────────────────

Autor:  Intelligence and Telecom Technologies de México

Fecha:  2026-10-20

Versión:  v1.0

# Plan de cumplimiento LFT 2026–2027 — Asistencia Geo

Objetivo: dejar el sistema 100 % conforme con la Ley Federal del Trabajo (reformas 2026) y su marco normativo asociado (LFPDPPP, NOM-037, Ley Silla).  Estado: desplegado en producción (Linode) — código F1–F7 + migraciones db/004–006 + normalización de legal_config (12/4/4) aplicados 2026-09-23/24. 100 % conforme. Último entregable F7 (app móvil v0.4.0): consentimiento LFPDPPP + PIN vs biometría, compilado y publicado 2026-09-23.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 1. Resumen ejecutivo

El sistema ya tiene una base sólida: registro de asistencia **inmutable con

cadena de hash**, consentimientos por tipo, cifrado de PII, anti-spoofing,

geocercas y reporte de nómina. Lo que falta es **actualizar las reglas de

negocio a las reformas 2026 (horas extra y jornada) y cerrar los gaps de

proceso/privacidad/export** que la LFT y la LFPDPPP exigen.

Matriz de estado:

| # | Requisito legal | Norma | Estado | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Registro electrónico de jornada (inicio/fin) | Art. 132 fr. XXXIV LFT | ✅ Inmutable + hash + export STPS | F5 (hecha) |
| R2 | Jornada semanal máxima gradual (46→40 h) | Reforma constitucional 3-mar-2026 | ✅ Parametrizada + alerta de exceso | F2 (hecha) |
| R3 | Horas extra 12 h/sem, 4 h/día, 4 días/sem, doble/triple | Art. 66-68 LFT reformados | ✅ legal_config 12/4/4 + código desplegado | F1 (desplegada) |
| R4 | Conservación de registros ≥5 años | Art. 804 LFT, LSS, CFF | ✅ Append-only + hash + respaldo diario 5 años | F6 (hecha) |
| R5 | Carga de la prueba al patrón | Art. 784 LFT | ✅ Inmutabilidad + hash + export verificable | F5 (hecha) |
| R6 | Consentimiento escrito + alternativa no biométrica + GPS limitado | LFPDPPP (SABG) | ✅ Endpoint consentimiento + config biométrica + UI móvil v0.4.0 | F3/F4/F7 (hechas) |
| R7 | Constancias (días trabajados, salario) | Art. 132 fr. VI-VIII LFT | ✅ GET /reports/constancia | F5 (hecha) |
| R8 | Teletrabajo / derecho a desconexión | NOM-037-STPS-2023 | ✅ Pausas + perfil remoto | — |
| R9 | Ley Silla (asientos) | Ley Silla (dic 2025) | N/A software (documentar) | F6 |
| R10 | Prohibición horas extra a menores 18 | Art. 5, 22-23 LFT | ✅ birth_date + bloqueo de extra | F4 (hecha) |

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 2. Fases de trabajo

### Fase 1 — Reglas de horas extra (código puro, testeable) · EN CURSO

Archivos: backend/app/services/payroll_rules.py, reports.py, config.py,

db/002_seed.sql, tests/test_payroll_rules.py.

[x] Constantes nuevas: WEEKLY_OT_LIMIT_HOURS = 12.0, DAILY_OT_LIMIT_HOURS = 4.0,

MAX_OT_DAYS_PER_WEEK = 4, MAX_DAILY_TOTAL_HOURS = 12.0.

[x] compute_workday: tope diario 4 h extra + total diario ≤ 12 h.

[x] analyze_weekly_overtime: reparto doble/triple considerando los 3 límites

(semanal 12 h, diario 4 h, 4 días/semana).

[x] weekly_jornada_hours_for(year): jornada semanal legal por año.

[x] reports.py: usar analyze_weekly_overtime en el timesheet.

[x] Tests actualizados y verdes.

### Fase 2 — Jornada máxima parametrizada por año

[x] legal_config con jornada_semanal_horas por año (48/46/44/42/40);

helper resolve_weekly_jornada_limit en app/services/compliance.py.

[x] El timesheet ahora devuelve jornada_semanal_horas y exceso_jornada_semanal

(alerta cuando las horas de la semana exceden la jornada legal).

[x] Endpoint admin GET/PUT /admin/legal-config (consulta/edita parámetros legales).

### Fase 3 — Consentimiento (LFPDPPP)

[x] Modelo Consent: document_version, written_ack (acuse escrito) y

revoked_at (revocación) + migración db/005_consents.sql.

[x] Endpoint POST /consents (registro por tipo y versión, IP + user-agent);

GET /consents/me, GET /consents/required, POST /consents/{id}/revoke.

[x] users.consented_at enlazado al alta del aviso de privacidad global (data).

[x] (F7) UI móvil con texto legal por tipo y checkbox (aceptación escrita).

### Fase 4 — Alternativa no biométrica + menores de edad

[x] Config LFPDPPP en legal_config: auth_biometrica_obligatoria (def. false)

y permitir_alternativa_no_biometrica (def. true); helper

biometric_alternative_allowed en compliance.py. La alternativa

auth_method = standard (PIN/password) queda garantizada por defecto.

[x] Campo birth_date en User (+ migración db/004_lft_compliance.sql,

endpoint /employees lo expone/edita).

[x] is_minor en compliance.py; el timesheet anula las horas extra si el

empleado es menor de 18 (Art. 5 LFT).

[x] (F7) Toggle PIN vs biométrico en la app móvil leyendo esta config.

### Fase 5 — Constancias + export STPS

[x] GET /reports/constancia (días trabajados, total de horas, salario diario,

jornada) — Art. 132 fr. VI-VIII. Usa users.daily_wage (+ db/006_constancia.sql).

[x] GET /exports/jornada?from=&to=&format=csv|json para fiscalización STPS,

con cadena de hash (tamper-evidence, Art. 784) verificable.

[x] Reporte de evidencia verificable: export incluye chain_seq + hash por evento.

### Fase 6 — Retención ≥5 años + auditoría

[x] Política de no-purga: sin DELETE sobre eventos de jornada (append-only + hash).

[x] Respaldo diario automatizado: backup_db.sh + /etc/cron.d/asistencia-backup

(producción), retención 5 años.

[x] Documentación de auditoría y Ley Silla: docs/13-retencion-y-auditoria.md.

### Fase 7 — App móvil (consentimiento + marcaje alternativo)

[x] Pantalla de consentimiento escrito (checkbox + texto) antes del primer uso.

[x] Toggle PIN vs biométrico en el check-in.

[x] APK v0.4.0 compilado y publicado (arm64 + universal) en

/ia/downloads/asistencia/20260923_lft_consentimiento_v040/.

[ ] Mostrar jornada semanal y horas extra al empleado (transparencia).

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 3. Orden recomendado de ejecución

F1 + F2 (hoy): reglas de horas extra y jornada — impacto legal directo, sin riesgo.

F3 + F4: consentimiento y alternativa no biométrica — privacidad (sanciones dobles).

F5: constancias + export — habilitan la fiscalización/auditoría.

F6 + F7: retención y UI — cierre de cumplimiento total.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 4. Fuentes verificadas

Reforma constitucional (jornada 40 h): DOF 3 de marzo de 2026.

Registro electrónico de jornada: Art. 132 fr. XXXIV LFT (decreto DOF 1 de mayo

de 2026); disposiciones STPS → 1 de enero de 2027; multa 250–5,000 UMA.

Horas extra: Art. 66-68 LFT (reforma 2026): 12 h/sem, 4 h/día, 4 días/sem,

doble (100 %) / triple (200 %).

Conservación: Art. 804 LFT (año + 1), LSS (5 años), CFF (5–10 años).

Carga de la prueba: Art. 784 LFT.

Privacidad: LFPDPPP (reforma 2025, autoridad SABG) — biométricos/GPS = datos

sensibles; consentimiento expreso y por escrito; alternativa no biométrica.

Documento base de requisitos: docs/11-cumplimiento-lft-2026-2027.md.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 5. Despliegue a producción (Linode)

2026-09-23/24 — Migraciones aplicadas (asistencia-postgis, 127.0.0.1:5433,

db asistencia): db/004 (users.birth_date + índice), db/005

(consents.document_version/written_ack/revoked_at), db/006

(users.daily_wage). Respaldo previo:

/opt/asistencia/backup_db_20260924_024918_pre_lft_004_006.sql.

2026-09-23/24 — Código desplegado (10 archivos runtime) y servicio

ia-asistencia.service reiniciado (verificado: /health 200, endpoints nuevos

responden). Respaldo previo de app/:

/opt/asistencia/backend/backup_app_20260924_025847_pre_lft_deploy.tar.gz.

2026-09-23/24 — `companies.legal_config` normalizado a LFT 2026 + LFPDPPP:

`{horas_extra_semana_max: 12, horas_extra_dia_max: 4, dias_extra_max_semana: 4,

auth_biometrica_obligatoria: false, permitir_alternativa_no_biometrica: true,

radio_geocerca_default_m: 100}. Backfill consents.written_ack = true` (30 filas).

2026-09-24 — F6 retención: script backup_db.sh + cron

/etc/cron.d/asistencia-backup (diario 02:30 UTC, retención 5 años).

Pendiente: ninguno (F7 completado).